Аннотация рабочей программы по дисциплине

Инновационный менеджмент в нефтяной и газовой промышленности

Цель преподавания дисциплины – выработка теоретических знаний и практических навыков в области организации и управления процессами создания и коммерциализации промышленных инноваций в нефтяной и газовой промышленности, а также формирование фундаментальных знаний по управлению инновационными процессами.

Задачи изучения дисциплины:

- дать целостное представление о теоретических, методологических и эмпирических знаниях в области инноватики, процессов и закономерностей формирования отечественной инновационной системы;

- изучить современное законодательство, регулирующее вопросы инновационного развития в нефтяной и газовой промышленности;

- овладеть навыками критически осмысливать и интерпретировать новейшие явления в теории и практике;

- приобрести навыки управления инновационной деятельностью, планированием и организацией процессов НИОКР, управления инновационными проектами на уровне компании нефтяной и газовой промышленности.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-2 – способен участвовать в управлении нефтегазовыми проектами, обосновывать внедрение инноваций и организационных изменений.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины:

- выработка теоретических знаний и практических навыков в области организации и управления процессами создания и коммерциализации промышленных инноваций в нефтяной и газовой промышленности, а так же формирование фундаментальных знаний по управлению инновационными процессами.

1.2. Задачи изучения:

- дать целостное представление о теоретических, методологических и эмпирических знаниях в области инноватики, процессов и закономерностей формирования отечественной инновационной системы;

- изучить современное законодательство, регулирующее вопросы инновационного развития в нефтяной и газовой промышленности;

- овладеть навыками критически осмысливать и интерпретировать новейшие явления в теории и практике;

- приобрести навыки управления инновационной деятельностью, планированием и организацией процессов НИОКР, управления инновационными проектами на уровне компании нефтяной и газовой промышленности.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| 1 | способен участвовать в управлении нефтегазовыми проектами, обосновывать внедрение инноваций и организационных изменений | ПК-2 |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные стадии процесса организационного развития;

- современные алгоритмы управления организационными изменениями;

- основные информационные технологии управления бизнес-процессами;

- теоретические основы инновационного менеджмента;

- основные законодательные и нормативные акты в области инновационного менеджмента;

- методы анализа тенденций инновационного развития ТЭК;

- специфику процесса планирования и организации НИОКР в отраслях ТЭК;

- формы отчетности, в которых представлены показатели инновационной активности предприятия.

уметь:

- управлять развитием организации;

- разрабатывать стратегию организационного развития;

- составлять план реализации программы организационного развития;

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами;

- понимать специфику инноваций в ТЭК;

- уметь определять направления развития инноваций в ТЭК;

- выявлять перспективные направления научных исследований и разработок в ТЭК;

- анализировать зарубежный опыт инновационного развития;

- оформлять НИОКР  на отраслевом (ТЭК) и федеральном уровне (отраслевые заявки, заявки на гранты РФФИ, Минобразования и пр.).

владеть:

- навыками использования инструментов и методов внедрения организационных изменений;

- навыками разработки программ осуществления организационных изменений и оценкой их эффективности;

- информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами;

- навыками разработки программы исследований в области инноваций;

- приемами оценки эффективности внедрения инноваций в ТЭК.

быть способным:

- применять знания в области управления инновациями при решении конкретных практических профессиональных  задач.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Инновационный менеджмент в нефтяной и газовой промышленности относится к дисциплинам вариативной части.

2.1. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной дисциплины: экономика организаций (предприятий) нефтяной и газовой промышленности; стратегический менеджмент; производственная практика (технологическая).

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины: производственная (преддипломная) практика; государственная итоговая аттестация.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  | СРС | Контроль | Экзамен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |
| 7 | 216 | 36 | 16 | 16 | 2 | 2 | 153 | 27 | + |
| ИТОГО | 216 | 36 | 16 | 16 | 2 | 2 | 153 | 27 | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе: |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование темы дисциплины |  |  |  | Лекция | Практические |  |
| 1.Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты | 24 | ПК-2 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 2.Управление инновационными процессами в системе менеджмента предприятия | 24 | ПК-2 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 3.Инновационный менеджмент и стратегическое управление | 24 | ПК-2 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 4.НИОКР в управлении инновационными процессами | 24 | ПК-2 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| 5.Инфраструктура выполнения инновационной стратегии предприятия | 23 | ПК-2 | 4 | 2 | 2 | 19 |
| 6.Экспертиза инновационного проекта | 22 | ПК-2 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 7.Учет и анализ рисков при управлении инновационными процессами | 22 | ПК-2 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 8.Финансирование инновационной деятельности | 22 | ПК-2 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| ИЗ | 2 |  |  |  |  |  |
| АК | 2 |  |  |  |  |  |
| Контроль | 27 |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 216 |  | 32 | 16 | 16 | 153 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| Номер темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты | Сущность инновационного менеджмента. Классификация инноваций. Организационные формы управления инновационным менеджментом. Сущность инновационных процессов, их типология. Структура инновационного процесса. Направление развития инновационных процессов в нефтегазовой отрасли. | 2 |
| 2 | Управление инновационными процессами в системе менеджмента предприятия | Сущность и основные виды производственных нововведений. Структура инновационных производственных процессов (на примере газовой отрасли). Эффективность производственных инноваций. | 2 |
| 3 | Инновационный менеджмент и стратегическое управление | Общее в сущности понятий «стратегическое управление» и «Инновационный менеджмент». Взаимосвязи инновационного и стратегического менеджмента. Типы инновационных стратегий развития организации. | 2 |
| 4 | НИОКР в управлении инновационными процессами | Связь стратегических целей с НИОКР. Кооперация в сфере НИОКР. Эффективность НИОКР. | 2 |
| 5 | Инфраструктура выполнения инновационной стратегии предприятия | Инновационная инфраструктура как объект инновационного менеджмента. Классификация инновационных структур. Ресурсы инновационного предпринимательства. Сущность и виды проектов нововведений. Общие методические подходы к проектированию нововведений. Структура бизнес-плана по реализации проекта нововведения. Программа нововведений. Инновационный проект: содержание, виды, особенности. Этапы разработки и реализации инновационного проекта. Исходная информация по инновационному проекту. Экспертиза инновационных проектов. Оценка эффективности инновационных проектов. | 2 |
| 6 | Экспертиза инновационного проекта | Методические основы проведения экспертизы. Эффективность инноваций. Особенности оценки эффективности инноваций. Оценка эффективности инновационного проекта. | 2 |
| 7 | Учет и анализ рисков при управлении инновационными процессами | Корпоративные риски. Промышленные риски. Учет факторов риска и неопределенности при оценке эффективности инновационного проекта. Механизм финансирования инновационной деятельности. | 2 |
| 8 | Финансирование инновационной деятельности | Принципы и основные источники финансирования инноваций в рыночной экономике. | 2 |
|  |  | Итого | 16 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| № тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты | Инновационное развитие фирмы – основа повышения эффективности её деятельности. Основные направления инновационного развития организации. Механизм управления инновациями. | 20 |
| 2 | Управление инновационными процессами в системе менеджмента предприятия | Роль производственных нововведений в отрасли в стратегии и политике инновационного развития экономики. Персонал как основной ресурс инновационного развития организации. Функционирование системы управления персоналом в инновационной организации. Инновационный процесс в управлении персоналом. | 20 |
| 3 | Инновационный менеджмент и стратегическое управление | Стратегические векторы инновационного развития российской экономики. Определение и виды прогнозов. Прогнозирование инноваций. Прогнозирование обеспечения инноваций. Прогнозирование социальных и экологических последствий инноваций. Роль малого бизнеса как пилотного производства в инновационном менеджменте. | 20 |
| 4 | НИОКР в управлении инновационными процессами | Инновационная деятельность и управление интеллектуальными активами. Роль информационных технологий на современном этапе развития экономики. Виды информационных технологий. Перспективные направления развития ИТ - инфраструктуры. | 20 |
| 5 | Инфраструктура выполнения инновационной стратегии предприятия | Сущность и особенности инновационного предпринимательства. Проблемы малых инновационных предприятий и пути их решения. | 19 |
| 6 | Экспертиза инновационного проекта | Оценка инновационного потенциала предприятия. Мотивация создания, продажи и покупки инноваций. Методы маркетинга инноваций. Маркетинг результатов прикладных исследований. Особенности выхода на рынок в инновационном бизнесе. Стратегический инновационный маркетинг. Оперативный инновационный маркетинг. | 18 |
| 7 | Учет и анализ рисков при управлении инновационными процессами | Проблемы управления инновационными рисками. Нововведения в системе передачи информации. Информационный рынок: проблемы развития. Электронное правительство: цели и задачи. Электронные библиотеки. | 18 |
| 8 | Финансирование инновационной деятельности | Зарубежный опыт финансирования инноваций. | 18 |
|  |  | Итого | 153 |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| Номер темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты | Вопросы для обсуждения: Сущность инновационного менеджмента. Классификация инноваций. Организационные формы управления инновационным менеджментом. Вопросы для обсуждения. Решение практических заданий. | 2 |
| 2 | Управление инновационными процессами в системе менеджмента предприятия | Тестовые задания. Вопросы для обсуждения. Решение практических заданий. | 2 |
| 3 | Инновационный менеджмент и стратегическое управление | Тестовые задания. Вопросы для обсуждения. Решение практических заданий. | 2 |
| 4 | НИОКР в управлении инновационными процессами | Тестовые задания. Вопросы для обсуждения. Решение практических заданий. | 2 |
| 5 | Инфраструктура выполнения инновационной стратегии предприятия | Вопросы для обсуждения: Инновационный проект: содержание, виды, особенности. Этапы разработки и реализации инновационного проекта. Исходная информация по инновационному проекту. Экспертиза инновационных проектов. Оценка эффективности инновационных проектов. Вопросы для обсуждения: Инновационная инфраструктура как объект инновационного менеджмента. Классификация инновационных структур. Ресурсы инновационного предпринимательства. Тестовые задания | 2 |
| 6 | Экспертиза инновационного проекта | Вопросы для обсуждения: Инновационные механизмы в экономике нефтегазовой отрасли. Налоговая политика государства как инструмент стимулирования инновационных технологий в нефтегазовой отрасли. Вопросы для обсуждения: Определение и виды прогнозов. Прогнозирование инноваций. Прогнозирование обеспечения инноваций. Прогнозирование социальных и экологических последствий инноваций. Роль малого бизнеса как пилотного производства в инновационном менеджменте. Тестовые задания | 2 |
| 7 | Учет и анализ рисков при управлении инновационными процессами | Тестовые задания. Вопросы для обсуждения. Решение практических заданий. | 2 |
| 8 | Финансирование инновационной деятельности | Тестовые задания. Вопросы для обсуждения. Решение практических заданий. | 2 |
|  |  | Итого | 16 |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | лекции | Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты | ПК-2 | Проблемная лекция. | 2 |
| 7 | лекции | Управление инновационными процессами в системе менеджмента предприятия | ПК-2 | Проблемная лекция. | 2 |
| 7 | практические занятия | Инфраструктура выполнения инновационной стратегии предприятия | ПК-2 | Учебные дискуссии. | 2 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 6 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основная литература: |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Андреев А.Ф. Управление инновационными процессами на предприятиях нефтегазового комплекса: Учебное пособие / Андреев А.Ф., Синельников А.А. - М.: МАКС Пресс, 2008. – 244 с. | УП | 2008 | http://elib.gubkin.ru/content/13491 |
| ОЛ-2 | Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2018. - 380с. - | У | 2018 | http://znanium.com/catalog/product/972441 |
| дополнительная литература: |  |  |  |  |
| ДЛ-1 | Дармилова, Ж. Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие для бакалавров / Ж. Д. Дармилова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 168 с. | УП | 2020 | https://znanium.com/catalog/document?id=358395 |
| ДЛ-2 | Медынский В. Г. Инновационный менеджмент : учебник / В.Г. Медынский. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 295 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). | У | 2017 | http://znanium.com/bookread2.php?book=768557 |
| ДЛ-3 | Мухамедьяров, А. М. Инновационный менеджмент : учебное пособие / А. М. Мухамедьяров, Э. А. Диваева. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 191 с. | УП | 2019 | https://znanium.com/catalog/document?id=373194 |
| ДЛ-4 | Щербаков, В. Н. Инвестиции и инновации : учебник / В. Н. Щербаков, Л. П. Дашков, К. В. Балдин [и др.] ; под ред. д.э.н., проф. В. Н. Щербакова. — 3-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 658 с. | У | 2020 | https://znanium.com/catalog/document?id=358134 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Разманова, С.В. Инновационный менеджмент : Методические указания / С. В. Разманова. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2012. - 60 с. | 2012 | 45 http://lib.ugtu.net/book/8182 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

| № | Интернет-ресурс | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | http://www.aup.ru | Административно-Управленческий Портал, основой которого является бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. Содержит публикации и учебно-методические пособия, форумы и полезные ссылки. |
| 2 | http://www.econline.h1.ru | Economicsonline – коллекция ссылок на ресурсы WWW, предоставляющие экономическую и финансовую информацию бесплатно в режиме онлайн. Сайт содержит ссылки на лучшие экономические ресурсы, новости, информацию по экономической теории, финансам, статистике, архивы научных работ по экономике и т. Д. |
| 3 | http://economicus.ru | Economicus.Ru – проект Института «Экономическая Школа». Предоставляет качественную информацию по самому широкому спектру экономических дисциплин. Работы известных экономистов, профессиональный каталог экономических ресурсов Интернет, конференции, учебно-методические материалы по экономике, подборка словарей, энциклопедий, справочников по самым разнообразным областям экономики. |
| 4 | http://ecsocman.edu.ru | Экономика, Социология, Менеджмент – федеральный образовательный портал, некоммерческий проект. Все ресурсы находятся в открытом доступе. Цель портала – выработка новых стандартов организации и информационного обеспечения образовательного процесса. |
| 5 | http://e-management.newmail.ru | Сайт содержит электронные публикации (книги, статьи) по вопросам экономики, менеджмента и маркетинга на предприятии. |
| 6 | http://www.economica.ru | Сайт Economica.Ru был создан для проведения различных игр и соревнований между игроками в экономические игры. Портал объединяет имитационные игровые модели экономической направленности. |

Электронные базы данных открытого доступа:

PressAcademia -  http://www.pressacademia.org/

Science Publishing Group - http://www.sciencepublishinggroup.com

OMICS International - https://www.omicsonline.org

Scientific Research Publishing  - https://www.scirp.org

Hikari Ltd -  http://www.m-hikari.com

Oapen  http://www.oapen.org

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Внутренняя электронно-библиотечная система УГТУ (ВЭБС) http://lib.ugtu.net

Электронно-библиотечная система ZNANIUM http://znanium.com

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru

Научная электронная библиотека  https://elibrary.ru

При изучении дисциплины используется пакет офисных программ Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel; PowerPoint.

Информационно-справочные и поисковые системы:

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс»;

2. Справочная правовая система «Гарант».

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении 1

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Специализированная мебель и технические средства обучения

| Наименование мебели и оргтехники | Учебная аудитория для чтения лекций | Учебные помещения для проведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Практических занятий | Лаборатор-ных работ |
| 1. Доска аудиторная на основе стального эмалированного листа для написания мелом и фломастером “Medium”, см | 150х250 120х240 | 150х150 90х120 | - |
| 2. Стойка – кафедральная, ед. | 1 | - | - |
| 3. Стол преподавателя, ед. | 1 | 1 | - |
| 4. Стул преподавателя | 1 | 1 | - |
| 5. Стол аудиторный двухместный, ед. | 50 | 15 | - |
| 6. Стулья аудиторные, ед. | 100 | 30 | - |
| 7. Графпроектор “MEDIUM” 524Р, ед | 1 | 1 |  |
| 8. Проекционный экран “MEDIUM”,ед | 150х250 | 150х150 |  |
| 9. Мультимедийный комплекс | 1 | - |  |
| 10. Компьютер IntelP4-2,4 GHz, 256 Mb, 80,0 Gb, CD-R, FDD 1,44 Mb3,5”SVGA17”LCB | 1 | - |  |

Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

Инновационный менеджмент в нефтяной и газовой промышленности

(наименование дисциплины)

38.03.02 Менеджмент

(код и наименование направления подготовки (специальности))

«Производственный менеджмент (нефтяная и газовая промышленность)»

(наименование профиля подготовки (программы подготовки/специализации))

1. Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-2 - Способен участвовать в управлении нефтегазовыми проектами, обосновывать внедрение инноваций и организационных изменений | Семестр 7 1.Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты 2.Управление инновационными процессами в системе менеджмента предприятия 3.Инновационный менеджмент и стратегическое управление 4.НИОКР в управлении инновационными процессами 5.Инфраструктура выполнения инновационной стратегии предприятия 6.Экспертиза инновационного проекта 7.Учет и анализ рисков при управлении инновационными процессами 8.Финансирование инновационной деятельности | знать: - основные стадии процесса организационного развития; - современные алгоритмы управления организационными изменениями; - основные информационные технологии управления бизнес-процессами; - теоретические основы инновационного менеджмента; - основные законодательные и нормативные акты в области инновационного менеджмента; - методы анализа тенденций инновационного развития ТЭК; - специфику процесса планирования и организации НИОКР в отраслях ТЭК; - формы отчетности, в которых представлены показатели инновационной активности предприятия. уметь: - управлять развитием организации; - разрабатывать стратегию организационного развития; - составлять план реализации программы организационного развития; - проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами; - понимать специфику инноваций в ТЭК; - уметь определять направления развития инноваций в ТЭК; - выявлять перспективные направления научных исследований и разработок в ТЭК; - анализировать зарубежный опыт инновационного развития; - оформлять НИОКР на отраслевом (ТЭК) и федеральном уровне (отраслевые заявки, заявки на гранты РФФИ, Минобразования и пр.). владеть: - навыками использования инструментов и методов внедрения организационных изменений; - навыками разработки программ осуществления организационных изменений и оценкой их эффективности; - информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами; - навыками разработки программы исследований в области инноваций; - приемами оценки эффективности внедрения инноваций в ТЭК. быть способным: - применять знания в области управления инновациями при решении конкретных практических профессиональных задач. |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. - Тема 8. | ПК-2 | Тестирование. Собеседование и дискуссия. Решение практических заданий. | Тестовые задания. Вопросы для собеседования и дискуссии по темам. Практические задания. |
|  | Все темы | ПК-2 | Экзамен | Вопросы к экзамену. |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 | Знать: - основные стадии процесса организационного развития; - современные алгоритмы управления организационными изменениями; - основные информационные технологии управления бизнес-процессами; - теоретические основы инновационного менеджмента; - основные законодательные и нормативные акты в области инновационного менеджмента; - методы анализа тенденций инновационного развития ТЭК; - специфику процесса планирования и организации НИОКР в отраслях ТЭК; - формы отчетности, в которых представлены показатели инновационной активности предприятия. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: - основные стадии процесса организационного развития; - современные алгоритмы управления организационными изменениями; - основные информационные технологии управления бизнес-процессами; - теоретические основы инновационного менеджмента; - основные законодательные и нормативные акты в области инновационного менеджмента |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: - методы анализа тенденций инновационного развития ТЭК; - специфику процесса планирования и организации НИОКР в отраслях ТЭК; - формы отчетности, в которых представлены показатели инновационной активности предприятия. |
|  | Уметь: - управлять развитием организации; - разрабатывать стратегию организационного развития; - составлять план реализации программы организационного развития; - проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами; - понимать специфику инноваций в ТЭК; - уметь определять направления развития инноваций в ТЭК; - выявлять перспективные направления научных исследований и разработок в ТЭК; - анализировать зарубежный опыт инновационного развития; - оформлять НИОКР на отраслевом (ТЭК) и федеральном уровне (отраслевые заявки, заявки на гранты РФФИ, Минобразования и пр.). | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: - управлять развитием организации; - разрабатывать стратегию организационного развития; - составлять план реализации программы организационного развития; - проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами; - понимать специфику инноваций в ТЭК |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: - уметь определять направления развития инноваций в ТЭК; - выявлять перспективные направления научных исследований и разработок в ТЭК; - анализировать зарубежный опыт инновационного развития; - оформлять НИОКР на отраслевом (ТЭК) и федеральном уровне (отраслевые заявки, заявки на гранты РФФИ, Минобразования и пр.). |
|  | Владеть: - навыками использования инструментов и методов внедрения организационных изменений; - навыками разработки программ осуществления организационных изменений и оценкой их эффективности; - информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами; - навыками разработки программы исследований в области инноваций; - приемами оценки эффективности внедрения инноваций в ТЭК. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: - навыками использования инструментов и методов внедрения организационных изменений; - навыками разработки программ осуществления организационных изменений и оценкой их эффективности; - информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-процессами |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: - навыками разработки программы исследований в области инноваций; - приемами оценки эффективности внедрения инноваций в ТЭК. |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетентностей выступают компетентностно-ориентированные задания:

- тестовые задания;

- вопросы для собеседования и дискуссии;

- практические задания;

- вопросы для подготовки к экзамену.

Данные КОЗ представляют собой комплексные задания, предназначенные для контроля уровня успеваемости и освоения компетенций у обучающегося.

Для текущего контроля применяются тестовые задания, вопросы для собеседования и дискуссии, практические задания.

Собеседование – это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы по каждому разделу дисциплины и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося.

Дискуссия – это обсуждение вопроса, проблемы; разновидность спора, направленного на достижение истины и использующего только корректные приёмы ведения спора.

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Промежуточный контроль представляет собой экзамен.

| Компетенция | Компетентностно-ориентированные задания |
| --- | --- |
| ПК-2 | Тема 1. - Тема 8. задание: тестовые задания задание: вопросы для собеседования и дискуссии задание: практические задания |

ПК-2

Тестовые задания

Теория длинноволнового развития экономики разработана:

  - Маршаллом

  - Шумпетером

  - Кейнсом

  - Кондратьевым

Какая из теорий Й. Шумпетера нашла своё применение в инноватике?

  - теория длинных волн или больших циклов конъюнктуры

  - теория длинных, средних и коротких циклов деловой активности

  - теория циклов экономического роста

  - теория циклов общественного развития

Пятый технологический уклад характеризуется развитием:

  - комплексной механизации и автоматизации производства

  - текстильной промышленности и использованием энергии воды

  - микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии

  - производства на основе парового двигателя

  - электротехники, механики, химии

Инновацией является:

  - новая система стимулирования

  - новый товар

  - фундаментальная научная идея

  - объект новой техники

Что понимал Й. Шумпетер под нововведением?

  - новые комбинации факторов производства

  - изобретения

  - новые технологии

  - новую технику

  - новые материалы

  - новые рынки сбыта

  - новый спрос

К основным классификационным характеристикам инновации относятся:

  - длительность разработки

  - сфера приложения

  - степень новизны

  - характер результата (объекта инновации)

Инновационная деятельность представляет собой:

  - деятельность в области фундаментальных исследований

  - деятельность в области изучения сильных и слабых сторон организации

  - деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок

Инновационная сфера - это:

  - область деятельности по созданию и распространению инноваций

  - совокупность различных видов ресурсов, необходимых для инновационной деятельности

  - комплекс инновационных проектов

К объектам интеллектуальной собственности относится:

  - изобретение

  - промышленный образец

  - объект НИОКР

  - промышленная продукция

Основные направления государственной инновационной политики – это:

  - разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности

  - создание системы комплексной поддержки инновационной деятельности

  - развитие инфраструктуры инновационного процесса

  - развитие малого инновационного предпринимательства

Что относится к формам государственной поддержки инновационной деятельности?

  - прямое финансирование НИОКР

  - создание венчурных инновационных фондов

  - создание сети технополисов, технопарков и т.п.

  - бесплатное предоставление помещений для инновационной деятельности

Инновационный потенциал организации – это:

  - совокупность инновационных ресурсов

  - вся инновационная деятельность предприятия

  - способ соединения инновационных ресурсов

Структура инновационного процесса включает:

  - инициацию инноваций

  - маркетинг инновации

  - разработку инновации

  - производство инновации

  - реализацию инновации

  - финансирование инновации

Какой этап инновационного процесса характеризуется наибольшими материальными затратами?

  - поисковые НИР

  - прикладные НИР

  - опытно-конструкторские работы

  - освоение производства новой продукции, коммерциализация инновации

Формирование проектных групп позволяет:

  - максимально использовать творческий потенциал каждого члена группы

  - повышать чувство их ответственности

  - повышать их квалификацию

  - снижать эффективность работы

Организационные формы инновационной деятельности – это:

  - технополисы

  - бизнес-инкубаторы

  - технопарки

  - венчурные фирмы

  - промышленные предприятия

Инноваторы-лидеры – это инновационные организации:

  - являющиеся инициаторами инноваций

  - направленные на создание конкретного нового продукта

  - создающие инновации на основе нового способа применения ранее сделанных открытий и изобретений

Условие успешного функционирования внутрикорпоративного венчура является:

  - высокая мотивированность сотрудников в исследовательских подразделениях

  - автономность венчурных подразделений

  - интегрированность в корпоративную структуру

Успех малых инновационных предприятий объясняется:

  - узкой предметной специализацией

  - экономией на масштабах

  - возможностью привлечения высококвалифицированных специалистов

  - эффективностью внутренних коммуникаций

Стратегия предприятия (организации) представляет собой:

  - развёрнутый детальный план деятельности предприятия на ближайшую перспективу

  - установление целей и задач предприятия

  - последовательность действий и состояний, которые используются для достижения цели предприятием

  - определение путей повышения социальной эффективности предприятием

Цель стратегического инновационного менеджмента состоит в:

  - разработке маркетинговой стратегии развития предприятия

  - разработке стратегий инновационного развития, концепций технического развития экономики

  - формировании структуры экономики страны

  - прогнозировании направлений фундаментальных и прикладных исследований

Наступательная стратегия используется фирмами:

  - имеющими сильные рыночную и технологическую позиции

  - которые стремятся удержать конкурентные позиции на рынке

  - которые стремятся занять лидирующие позиции на рынке

Оборонительная стратегия используется фирмами:

  - имеющими устойчивую технологическую позицию

  - которые стремятся удержать конкурентные позиции на рынке

  - которые не намерены чего-либо предпринимать

Стратегия имитации характеризуется:

  - постоянной разработкой технологических (продукт- и процесс-) инноваций

  - развитием комплексных инноваций в различных сферах

  - использованием известных технологий с их развитием в соответствии с требованиями специфического рынка

  - инновационным развитием реакционного характера реакцией на изменение во внешней среде, в частности инновации конкурентов

Инновационные стратегии – это:

  - стратегии, которые ориентированы на создание новых товаров, услуг, технологий

  - стратегии, которые основаны на принципах предпринимательской конкуренции

  - стратегии, использующие технологии лидеров

Приёмы, воздействующие на производство инноваций – это:

  - бенчмаркинг

  - способы маркетинговых воздействий на инновации

  - ценовой приём в управления

Приёмы, воздействующие на реализацию, продвижение и диффузию инноваций – это:

  - фронтирование рынка

  - мерджер

  - инжиниринг инноваций

  - бенчмаркинг

Ценовой приём управления в инновационном менеджменте представляет собой:

  - управление процессом реализации на рынке новых продуктов и операций на основе продвижения брендов инноваций

  - способ изучения и использования положительного опыта конкурентов

  - способ воздействия механизма цен на реализацию инновации

Инновационный проект – это:

  - ожидаемый результат инновации

  - пакет документов, фиксирующих план разработки инноваций

  - инновационная идея

Принцип ориентации проектов на обеспечение конечных целей предполагает:

  - описание полного цикла каждого этапа формирования и реализации проекта

  - установление взаимосвязей между потребностями в создании инноваций и возможностями их осуществления

  - замкнутую упорядоченность составных частей проектов как систем

К источникам финансирования инновационного проекта относятся:

  - собственные средства

  - оборотные средства

  - заёмные средства

  - спонсорские средства

К рискам инновационных проектов следует отнести:

  - отрицательные результаты НИР

  - отклонения параметров ОКР

  - несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта

  - высокий уровень репутации проектной организации

  - отклонение в сроках реализации этапов проектирования

Пути снижения риска:

  - распределение риска между участниками

  - страхование

  - передача риска путём заключения договоров

  - отказ от разработки инновационного проекта

Управление рисками включает:

  - установление факторов риска и их значимости

  - созданные модели механизма действия рисков

  - установление взаимосвязи отдельных рисков и совокупного эффекта от их воздействия

  - игнорирование рисков

Экспертиза инновационных проектов включает процедуру проверки и контроля:

  - качества нормативно-методических, проектно-конструкторских и других документов проекта

  - профессионализма руководителя проекта и его команды

  - научно-технического потенциала инновационной организации

  - финансовых результатов инновационных организаций

Принципы проведения экспертизы инновационных проектов:

  - наличие независимой группы исследователей, выступающих арбитрами

  - проведение прогнозирования и планирования расходов, чтобы иметь возможность определить предполагаемую эффективность

  - методы контроля должны быть увязаны с перспективами развития системы руководства научно-технической политикой

  - необходимо полагаться на высокий профессиональный уровень экспертов

К методам экспертизы относятся:

  - методы сравнения показателей

  - экспертный

  - индексный

  - балансовый

  - производственный

  - графический

Инвестиции включают:

  - внутренние источники финансирования

  - внешние источники

  - личные вложения

Инвестициями являются:

  - денежные средства

  - машины, оборудование

  - интеллектуальные ценности

  - акции и другие ценные бумаги

  - желание участвовать в деле

Оценка экономической эффективности инноваций необходима для:

  - выбора инновационного проекта в целях его реализации

  - оценки платежеспособности предприятия

  - оценки влияния инноваций на финансовые результаты деятельности предприятия

  - разработки мероприятий по экономии материальных ресурсов

Показатели оценки коммерческой эффективности инновационного проекта:

  - производительность труда

  - чистый дисконтированный доход

  - внутренняя норма доходности

  - прибыль, рентабельность

  - срок окупаемости затрат

  - оборачиваемость оборотных средств

Внутренняя норма доходности характеризует:

  - рентабельность активов

  - рентабельность продукции

  - норму дисконта, при которой чистый дисконтированный доход проекта равен нулю

Чистый дисконтированный доход характеризует:

  - прибыль от реализации продукции в первый год осуществления инновационного проекта

  - превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами инновационного проекта с учётом неравноценности эффектов, относящихся к различным моментам времени

  - величину капитальных вложений на осуществление инновационного проекта

Индекс доходности дисконтированных затрат характеризует:

  - отношение суммарных дисконтированных денежных притоков к суммарным дисконтированным денежным оттокам

  - текущие затраты на осуществление инновационного проекта

  - прибыль от реализации единицы продукции при осуществлении инновационного проекта

Срок окупаемости инновационного проекта отражает:

  - период времени от начала до окончания инновационного проекта

  - период времени от начала разработки технической документации до начала производства

  - период времени производства инновационной продукции

  - продолжительность периода от начального момента осуществления инновационного проекта до момента окупаемости затрат

Вопросы для собеседования и дискуссии

# Задание 1

- Раскрыть сущность деловых циклов в волновой теории Кондратьева-Шумпетера.

- Дать целостное представление о чередовании технологических укладов, основных понятиях теории инноватики.

- Охарактеризовать классификационные признаки инноваций.

- Раскрыть особенности принятия решения при инновационном менеджменте.

- Изложить основные понятия инновационного потенциала, инновационного климата, инновационной позиции, инновационной  активности и инновационной силы организации.

6. Описать последовательность формирования инновационной политики организации.

- Раскрыть значение и содержание понятия «Инновационный менеджмент».

- Раскрыть особенности социальной инновации.

- Раскрыть особенности технологических нововведений.

10.Описать влияние рыночной экономики на организацию и проведение инновационных процессов.

# Задание 2

- Охарактеризовать особенности инжиниринга.

- Охарактеризовать реинжиниринг как прием инновационного менеджмента.

- Раскрыть особенности маркетингового способа воздействия винновационном менеджменте.

- Описать бенчмаркинг инноваций.

- Раскрыть свойства бренда инноваций и их содержание.

- Охарактеризовать бренд-стратегию инноваций.

- Раскрыть значение и содержание понятия «мерджер».

- Дать характеристику значения и содержания «фронтинга» (фронтирование рынка).

- Описать сущность и содержание ценового приема управления инновациями.

10. Раскрыть значение и содержание кризисного реинжиниринга.

# Задание 3

- Раскрыть особенности и виды инновационной деятельности.

- Раскрыть особенности технопарков как формы инновационной деятельности на конкретном примере.

- Раскрыть особенности технополисов в зарубежной практике  (привести    примеры)

- Раскрыть особенности деятельности технополисов в России (привести примеры).

- Охарактеризовать «инкубатор» как формы инновационной деятельности.

- Охарактеризовать формы малого инновационного предпринимательства.

- Охарактеризовать организационно-правовые формы инновационной деятельности.

- Раскрыть особенности организационных структур исследовательских организаций.

- Раскрыть сущность венчурных организаций на конкретном примере.

- Охарактеризовать проблемы лидерства в инновационной деятельности.

# Задание 4

- Раскрыть особенности интеллектуальной собственности как результат творческой деятельности людей.

- Охарактеризовать понятие интеллектуальных продуктов и описать проблемы, связанные с их внедрением.

- Раскрыть понятие авторского права как регулятора правоотношений, связанных с созданием и использованием интеллектуальных продуктов.

- Дать целостное представление об изобретениях, открытиях,
рациональных предложениях, полезных моделях, промышленных
образцах и их правовой защите.

- Раскрыть особенности патентования как способа правового
регулирования интеллектуальной собственности.

- Охарактеризовать лицензирование как передачу права использования интеллектуальной собственности.

- Раскрыть понятие «ноу-хау» как научно-технических достижений, не имеющих правовой защиты.

- Выявить проблемы с обеспечением правовых гарантий для
товарообмена на рынке интеллектуальной собственности.

- Раскрыть особенности международного сотрудничества в области интеллектуальной собственности.

- Раскрыть проблемы коммерциализации интеллектуальных продуктов.

# Задание 5

1.Охарактеризовать внешние и внутренние источники финансирования инновационных проектов.

2.Проиллюстрировать взаимосвязь рынков новаций, капитала и инноваций.

3.Раскрыть основные источники инвестиций для инновационной                             деятельности.

4.Охарактеризовать инвестиционную привлекательность проектов и программ в инновационной деятельности.

5.Раскрыть особенности финансового лизинга в инновационной деятельности. Привести примеры.

6.Охарактеризовать франчайзинг как один из способов распространения инноваций. Привести примеры.

7.Раскрыть особенности форфейтинга в инновационной деятельности.

8.Раскрыть основные показатели финансового состояния инновационного проекта.

9.Охарактеризовать сущность и проблемы оценки эффективности       инноваций.

10.Раскрыть основные принципы оценки инновационного проекта.

# Задание 6

Заполните криптограмму в соответствии с вашим вариантом.

# Криптограмма  1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Новое, обладающее существенными отличиями техническое решение задачи, которое дает положительный эффект.

- Продукт, связанный с риском инновации (нововведения) различного рода: в области научных исследований, технологии, создания новых продуктов, организации производства, маркетинга.

- Деятельность направленная на достижение поставленных целей путем рационального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

- Научное изучение явления  с целью выяснения причин и закономерностей  его возникновения и развития.

- Долгосрочное вложение капитала в экономику, используется также на покупку средств производства.

- Система знаний о закономерностях развития природы, общества и мышления, а также отдельная отрасль таких знаний.

- Новшество, которого не было раньше.

- Процесс получения ранее неизвестных данных или наблюдение ранее неизвестного явления.

- Процесс масштабного распространения инновации и использования его в различных отраслях экономики.

В результате правильно заполненной криптограммы, получите ключевое     слово, которое означает использование результатов научных исследований и разработок, направленных на совершенствование процессов деятельности производства, экономических, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования и в других сферах деятельности общества.

# Криптограмма  2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Научное изучение явления  с целью выяснения причин и закономерностей  его возникновения и развития.

- Долгосрочное вложение капитала в экономику, используется также на покупку средств  производства.

- Сведения сообщения, документы о состоянии чего-либо.

- Операция по захвату рынка другого хозяйствующего субъекта или зарубежного рынка.

- Продукт связанный с риском инновации (нововведения) различного рода: в области научных исследований, технологии, создания новых продуктов, организации производства, маркетинга.

- Дело, занятие, предпринимательство, направленное на получение прибыли.

- Превращение новшества в инновацию путем его внедрения на рынок, коммерческого использования и получения экономического эффекта.

- Система распределения по группам, категориям, классам.

В результате правильно заполненной криптограммы, получите ключевое слово, которое означает процесс масштабного распространения инновации и использования его в различных отраслях экономики.

# Криптограмма  3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Совокупность мероприятий по разработке, производству и сбыту продукции на основе предварительного изучения потребностей рынка.

- Установление существования, наличие чего-либо ранее неизвестного.

- Способ изучения деятельности хозяйствующих субъектов, прежде всего своих конкурентов, с целью использования их положительного опыта в своей работе.

- Конкурентный механизм, улавливающий движение спроса и предложения, и отражающий их взаимодействие через систему цен.

- Австриец, который развил волновую теорию Кондратьева

- Поглощение фирмы более сильной компанией.

- Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений современных показателей деятельности компаний, таких как стоимость, качество, сервис и темпы.

- Новое, обладающее существенными отличиями техническое решение задачи, которое дает положительный эффект.

- Превращение новшества в инновацию путем его внедрения на рынок, коммерческого использования и получения экономического эффекта.

- Процесс масштабного распространения инновации и использования его в различных отраслях экономики.

- Система распределения по группам, категориям, классам.

В результате правильно заполненной криптограммы, получите ключевое слово, которое означает:  соперничество между производителями товаров и услуг за рынок, завоевание определенного сегмента рынка.

# Криптограмма  4

|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Операция по захвату рынка другого хозяйствующего субъекта или зарубежного рынка.

- Взаимное проникновение частей одного явления в другое при их взаимодействии.

- Форма территориальной интеграции науки, образования и производства в виде объединения научных организаций, конструкторских бюро, учебных заведений и предприятий.

- Способ изучения деятельности хозяйствующих субъектов, прежде всего своих конкурентов, с целью использования их положительного опыта в своей работе.

- Установление существования, наличие чего-либо ранее неизвестного.

- Форма трансформации коммерческого кредита в банковский.

- Совокупность мероприятий по разработке, производству и сбыту продукции на основе предварительного изучения потребностей рынка.

- Совокупность форм и методов управления предприятием, производством и персоналом фирмы с использованием современных достижений науки управления.

- Продукт, связанный с риском инновации (нововведения) различного рода: в области научных исследований, технологии, создания новых продуктов, организации производства, маркетинга.

- Разновидность свободной экономической зоны на базе интеграции высокоразвитого производства, науки и образования.

- Реально существующие различия, например, в уровне доходов, заработной платы и т.д.

В результате правильно заполненной криптограммы, получите ключевое слово, которое означает: новое, обладающее существенными отличиями техническое решение задачи, которое дает положительный эффект.

# Криптограмма  5

|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Разновидность свободной экономической зоны на базе интеграции высокоразвитого производства, науки и образования.

- Документ, выдаваемый уполномоченным государственным органом, удостоверяющий авторство изобретения и исключительное право обладателя данного документа  на использование изобретения.

- Деятельность по выявлению и оценке потребностей рынка и конечных потребителей, преобразований этих знаний в конкретную продукцию, формирование спроса и продвижение продукции от производителя до потребителя.

- Форма хозяйственной интеграции крупного и малого бизнеса,  которая заключается в предоставлении крупной компанией права выступать под своей торговой маркой малой компании являющейся самостоятельным юридическим лицом.

- Соперники в производстве товаров и услуг на рынке сбыта, в завоевании определенного сегмента рынка.

- Процесс получения ранее неизвестных данных или наблюдение ранее неизвестного явления.

- Аренда средств производства, зданий, сооружений, т.д. на условиях возвратности, платности и срочности с возможностью последующей их продажи арендатору.

- Поглощение фирмы более сильной компанией.

Практические задания

# Задание 1. Логические задачи

1. Три работника внесли рационализаторские предложения по экономии ресурсов: первое предложение экономит 35% ресурсов;  Второе – 50%, третье 
– 15%.

Какова экономия от всех трех рационализаторских предложений.

2. После внедрения рационализаторского предложения предприятие стало производить 3 изделия сверх нормы и поэтому за 5 дней выпустило сверх семидневного задания еще 11 изделий.

Сколько изделий в день фактически стало выпускать предприятие.

3. Предприятие за 10 дней выпускало партию кирпича. После реконструкции предприятие за 1 день стало выпускать на 1 т кирпича больше. В связи с этим увеличенную на 4 т кирпича партию стали выпускать на 3 дня раньше.

Сколько тонн кирпича в день выпускалось до реконструкции предприятия и после нее.

4. Применяя современные методы переработки древесины, комбинат добился изготовления из 500 куб. м сырья на 25 комплектов мебели больше, чем раньше он изготавливал из 600 куб. м. При этом на 3 комплекта мебели теперь расходуется столько же сырья, сколько раньше расходовалось на 2 комплекта.

Сколько кубических метров сырья расходовалось раньше и расходуется теперь на один комплект мебели.

5. Определить: изменение общих затрат на создание образцов, изменение общих затрат за счет изменения затрат на создание одного образца, изменение общих затрат за счет изменения количества созданных образцов, в абсолютном и относительном выражении.

Средние затраты на разработку одного образца составили в базовом году 2200 руб., в текущем году 2160 руб. Число созданных образцов, соответственно, 200 и 220.

Задание 2. Методы расчета ставки дисконтирования

1. Определить ставку дисконтирования методом кумулятивного построения. Согласно методу, величина ставки дисконтирования складывается из безрисковой ставки доходности, премий за риск и темпов инфляции (таблица 1).

Результат расчетов уточнить, определив ставку дисконтирования по формуле 1:

| , | (1) |
| --- | --- |

где	q0 – безрисковая ставка доходности;

r – премия за риски;

i – темпы инфляции.

Таблица 1 – Расчет ставки дисконтирования методом кумулятивного построения

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Безрисковая ставка |  |
| Премии за риск: |  |
| Руководящий состав | 2% |
| Размер предприятия | 2% |
| Финансовая структура | 5% |
| Товарная и территориальная диверсификация | 1% |
| Диверсифицированность клиентуры | 2% |
| Уровень и прогнозируемость прибылей | 2% |
| Прочие риски | 4% |
| Инфляция | 2% |
| Итого ставка дисконтирования |  |

2.  Определить ставку дисконтирования по модели оценки капитальных активов (CAPM). Данная модель учитывает всевозможные риски, обусловленные как внутренней деятельностью предприятия, так и внешними факторами.

Расчетная формула данного метода следующая:

| , | (2) |
| --- | --- |

где	Rf – ставка дисконта (ожидаемая инвестором ставка дохода на собственный капитал), %;

– коэффициент, учитывающий степень риска инвестирования, обусловленную влиянием макро- и микроэкономических факторов.

Rm – среднерыночная ставка дохода на инвестиции, %;

(Rm-Rf) – рыночная премия за риск, %;

S1 – премия за риск для малых компаний, %;

S2 – премия за риск, характерный для отдельной (оцениваемой) 
компании, %.

С – страновой риск, %.

Рассчитать коэффициент  на основе анализа рисков (таблица 2).

Таблица 2 – Определение коэффициента

| Источники | Вероятность риска |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,15 | 0,5 | 0,75 |  | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Хозяйственные риски |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидность активов |  |  |  |  |  | * |
| Уровень доходности |  |  | * |  |  |  |
| Стабильность доходов |  |  | * |  |  |  |
| Информационное обеспечение бизнеса |  | * |  |  |  |  |
| Доля рынка |  |  | * |  |  |  |
| Кадровый потенциал |  | * |  |  |  |  |
| Эффективность управления |  | * |  |  |  |  |
| Диверсифицированность клиентуры |  | * |  |  |  |  |
| Диверсифицированность продукции |  | * |  |  |  |  |
| Отраслевые риски |  |  |  |  |  |  |
| Конкуренция |  |  |  |  | * |  |
| Отраслевой уровень издержек |  |  | * |  |  |  |
| Емкость рынка |  |  |  |  | * |  |
| Капиталоемкость |  |  |  |  |  | * |
| Экономические риски |  |  |  |  |  |  |
| Уровень инфляции |  |  |  |  | * |  |
| Правовая нестабильность |  |  |  |  | * |  |
| Налоговая система |  |  |  |  | * |  |
| Развитие инфраструктуры бизнеса |  |  | * |  |  |  |
| Рынок капиталов |  |  |  |  | * |  |
| Количество рисков | - |  |  |  |  |  |
| Вероятность риска | - |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенное значение рисков | - |  |  |  |  |  |
| Коэффициент b (cумма средневзвешенных значений/общее количество рисков) |  |  |  |  |  |  |

Рыночная премия за риск составляет 2%. Масштаб инновационного бизнеса соответствует среднеотраслевому. Производство работ, продукции осуществляется только на местном рынке и нет зависимости от импорта.

# Задание 3. Финансовая математика

- Какая сумма будет накоплена вкладчиком через три года, если первоначальный взнос составляет 400 тыс. руб., проценты начисляются ежегодно по ставке 10%.

- Какую сумму необходимо поместить на депозит под 10% годовых, чтобы через 5 лет накопить 1500 тыс. руб.

- Какую сумму необходимо положить на депозит под 10% годовых, чтобы затем 5 раз снять по 300 тыс. руб.

- Какую сумму можно ежегодно снимать со счета в течение пяти лет, если первоначальный вклад равен 1500 тыс. руб. Банк начисляет ежегодно 14% при условии, что снимаемые суммы будут одинаковыми.

- Какая сумма будет накоплена на счете, если в течение 4 лет ежегодно вносить 350 тыс. руб., а банк начисляет на вклад 6% годовых.

- Какую сумму следует 5 раз внести на пополняемый депозит под 8% годовых, чтобы накопить 1700 тыс. руб.

- Рассчитайте фактор текущей стоимости авансового аннуитета, возникающего:

а)	5 раз, ставка дисконта –15%;

б)	8 раз, ставка дисконта – 8%;

в)	14 раз, ставка дисконта – 6%.

- Рассчитайте текущую стоимость потока платежей, возникающих в конце года, если годовой платеж первые четыре года составляет 400 тыс. руб., затем он уменьшится на 150 тыс. руб. и сохранится в течение трех лет, после чего возрастет на 350тыс. руб. и будет поступать еще два года. Ставка дисконта – 10%.

# Задание 4. Патентно-лицензионная деятельность при коммерциализации инноваций

В результате инновационной деятельности рождаются новые идеи, новые и усовершенствованные продукты, новые или усовершенствованные технологические процессы, а также появляются новые формы организации и управления различными сферами экономики и ее структурами.

В связи с этим инновационным менеджерам важно хорошо ориентироваться в правовом поле интеллектуальной собственности.

С использованием нормативных документов:  Гражданский кодекс РФ (часть 4), ФЗ «Об инновационной деятельности» рассмотреть и законспектировать вопросы:

- Социально-экономическая обоснованность государственного регулирования инновационной деятельности.

- Правовое регулирование интеллектуальной собственности в системе инновационного менеджмента.

- Инновации как объекты интеллектуальной собственности.

- Защита авторских прав на результаты инновационной деятельности: авторские свидетельства, патенты, товарные знаки.

- Промышленная собственность, ее элементы, способы передачи, патентная защита.

- Лицензирование как форма коммерциализации и  трансфера инноваций.

- Порядок составления и регистрация лицензионных договоров на объекты интеллектуальной собственности.

- Франчайзинг как вид лицензирования.

- Проблемы совершенствования нормативно-правовой базы защиты интеллектуальной собственности: международные нормы и нормы российского законодательства.

- Определение размера убытков при нарушении исключительных прав патентообладателя.

# Задание 5. Определение стоимости лицензии

# при коммерциализации инноваций

В соответствии с законодательством промышленно развитых стран передача технологий требует "разумной компенсации" в качестве вознаграждения за использование интеллектуальной собственности.

В практике лицензионной торговли под ценой лицензии обычно понимают сумму выплат покупателя лицензии (лицензиата) в пользу продавца лицензии (лицензиара). Наиболее широко в лицензионной торговле используются два основных метода расчета цены лицензии:

1) на основе размера прибыли лицензиата;

2) на базе роялти.

1. Определить ставку роялти при заключении договора о передаче ноу-хау. Рентабельность продукции 25%, коэффициент долевого участия 10%.

2. Определить разумный уровень коэффициента долевого участия, если изобретение относится к уникальному, рентабельность производства 44%, стандартная ставка роялти 5%.

3. Рассчитать численное значение максимальных, минимальных, средних роялти по предоставлению права на использование производственных технологий в различных отраслях отечественной промышленности. Расчеты провести в таблице 3 для минимальной (10%), средней (30%) и максимальной (50%) доли лицензиара в прибыли лицензиата от производства и реализации производства продукции по лицензии.

Таблица 3 – Расчет численных значений

| Отрасли промышленности | Рентабельность, % | Ставка роялти, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Химико-фармацевтическая | 44 |  |  |  |
| Спиртовая | 43 |  |  |  |
| Электроэнергетика | 43 |  |  |  |
| Кондитерская | 28 |  |  |  |
| Строительная | 30 |  |  |  |
| Пивоваренная | 26 |  |  |  |
| Нефтеперерабатывающая | 25 |  |  |  |
| Хлебопекарная | 20 |  |  |  |

4. Требуется определить единовременную оплату денежных отчислений роялти (стоимость лицензии), при следующих исходных данных: на освоение предмета лицензии требуется 1 год, продолжительность договора 6 лет, требования инвестора к доходности 30% годовых, выручка в конце 2-го года 
– 100 у.е., прогнозируемый прирост объемов выручки 15% в год. Ставка роялти 2% от выручки.

5. Рассчитать  величины роялти при заданных условиях реализации технологии для отдельных видов продукции, а также единовременную оплату денежных отчислений роялти.

Срок действия договора о продаже (передаче) ноу-хау составляет 5 лет, а периодические платежи роялти выплачивают один раз в год в конце года.

При промышленном использовании технологии планируется производство двух новых видов продукции.

Основные исходные данные для оценки представлены в таблице 4 (цифры условные).

Таблица 4 – Исходные данные

| Наименование продукции | Объем производства, т/год | Рентабельность производства, % | Цена, руб./т |
| --- | --- | --- | --- |
| Продукт 1 | 250 | 34 | 3500 |
| Продукт 2 | 250 | 58 | 5000 |

Учитывая, что возможно получить реальные преимущества перед конкурентами за счет более высокого качества продукции по технологии, а также наличие гарантированного спроса на продукцию по технологии и отсутствие альтернативных технологий, принимается величина доли владельца технологии (лицензиара) в прибыли лицензиата 0,20, или 20%.

Вероятность доходности альтернативных валютных вложений капитала (10%), а также производственного риска (5%). Подобная величина премии за риск соответствует величине принимаемого для расчетов размера поправки на риск в 3–5% при повышении эффективности производства на базе освоенной техники.

6. Вычислим максимальное и минимальное значения «разумных» ставок роялти (R) для лицензионного соглашения в ситуации, когда лицензиат отчисляет правообладателю 5–15% своей ежемесячной дополнительной прибыли для предприятия с общей рентабельностью Рентобщ = 0,25 (25%) при базовой рентабельности Рентбаз = 0,15 (15%).

7. Вычислим долю отчислений (Д) в пользу лицензиара – фирмы «Колл – Квик Принтинг Лтд.» от дополнительной прибыли условного предприятия – с общей рентабельностью Рентобщ = 0,35 (35%) и базовой рентабельностью Рентбаз = 0,1 (10%), если известно, что стандартные условия лицензионного соглашения данной фирмы предусматривают размеры двух ставок роялти: 
R1 = 6% общего товарооборота и дополнительно R2 = 4% общего товарооборота в качестве возмещения расходов на рекламу, стимулирование сбыта и поддержку торговой марки.

8. Предлагается заключить лицензионный договор на приобретение ноу-хау для производства продукции с оборотом Q = 150 000 долл/год сроком на 3 года с общей текущей стоимостью лицензии РVтек = 50 000 долл., с первоначальным (вступительным) разовым взносом РVвст = 20 000 долл. и ставкой доходности по альтернативным долгосрочным валютным депозитам I = 15% годовых.

Вычислить значение ставки ежегодных отчислений роялти (R), оценить текущую стоимость общей суммы ежегодных денежных потоков отчислений роялти (PV), будущую стоимость суммы ежегодных денежных потоков отчислений роялти на конец срока действия лицензии.

9. Предлагают купить лицензию за РVпредл = 20 000 долл. с условиями неограниченного во времени срока ее действия и постоянными по величине (фиксированными) отчислениями периодических платежей в пользу покупателя, по которой передано право на использование фирменной технологии с объемом товарооборота продукции Q = 100 000 долл/год, обеспечивающей увеличение рентабельности производства на Рентдоп = 0,25 (25%) при первоначальной (базовой) рентабельности производства Рентбаз = 0,10 (10%).

Необходимо обосновать принятие решения о покупке (или отказе от покупки), если известно, что стандартная доля (Д) отчислений правообладателю в дополнительной прибыли пользователя для аналогичных условий обычно составляет 5–15%, а ставка капитализации альтернативных инвестиций (К) на дату предложения составляет 0,15 (15% годовых).

Определить расчетное значение минимальной (Rmin) и максимальной (Rmax) ставок роялти, величину минимального (min) и максимального (max) ежегодных денежных потоков отчислений роялти, минимальную и максимальную текущие стоимости денежных потоков периодических отчислений роялти, рассчитанные методом капитализации.

10. Для обоснования общей единовременной суммы платежей рассчитаем обоснованную текущую стоимость лицензии сроком на 3 года с первоначальным (вступительным) платежом РVвст = 3000 долл. для оказания услуг 
Q = 10 000 долл/год при условиях:

- общая рентабельность использования фирменной технологии Рентобщ = 0,50 (50%);

- базовая рентабельность предприятия Рентбаз = 0,20 (20%);

- доля отчислений правообладателю в дополнительной прибыли пользователя в первый год действия Д1 = 0,30 (30%), во второй год Д2 = 0,25 (25%), в третий год действия Д3 = 0,15 (15%);

- ставка доходности альтернативных инвестиций I = 0,15 (15% годовых).

Рассчитать ежегодные ставки роялти,  величину ежегодных денежных потоков отчислений роялти,  текущую стоимость периодических денежных потоков роялти, текущую стоимость всех платежей по лицензии.

Примечание:

При расчете цены на основе размера прибыли лицензиата обычно исходят из того, что размер выплат лицензиару определяется как часть прибыли, получаемой лицензиатом от изготовления и реализации продукции по лицензии. При этом доля лицензиара колеблется в довольно широких пределах - от 10 до 50% прибыли лицензиата - и зависит от целого ряда ценообразующих факторов, основными из которых являются объем передаваемых прав, наличие и действительность патентной охраны и размер прибыли.

При этом считается, что если объект лицензии (ноу-хау) не готов к промышленному или коммерческому использованию, а основную ценность представляют передаваемые по лицензионному соглашению патентные права, то доля лицензиара в прибыли лицензиата составляет 20%. Если объектом является промышленно освоенное изделие или технологический процесс, то при исключительной лицензии доля лицензиара может составлять 35–50%, а при неисключительной лицензии 20–30%.

При расчете цены лицензии на базе роялти расчетную цену лицензии и соответственно размер выплат вознаграждения владельцу интеллектуальной собственности (лицензиару) традиционно определяют как конкретный процент отчислений (роялти) в зависимости от стоимости произведенной и реализованной продукции по лицензии.

В практике международной торговли лицензиями размер роялти обычно не вычисляют, а определяют эмпирически – с помощью установленных в мировой практике для различных отраслей промышленности усредненных размеров роялти, так называемых стандартных роялти.

# Задание  6. Оценка инновационной позиции организации

Оценить  инновационную позицию организации, посредством оценки инновационного климата и потенциала.

Расчеты провести бальным методом с использованием среднегеометрической величины.

Таблица 5 – Оценка состояния инновационного потенциала

| № | Компоненты блоков |  |  | Показатель | Оптимальное значение показателя |  |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |
| Продуктовый блок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Номенклатура выпускаемой продукции |  |  | Степень диверсификации | Макс |  |  | 3 |
| 2. | Объем вводимой продукции |  |  | Доля компании в объеме вводимого жилья в городе и на юге области | Макс |  |  | 3 |
| 3. | Рентабельность основной деятельности |  |  | R = Преал/Сб (смр) | Макс |  |  | 3 |
| 4. | Рентабельность продукции |  |  | R = Преал/В | Макс |  |  | 3 |
| 5. | Рентабельность реализации |  |  | R = Пчист/В | Макс |  |  | 3 |
| Функциональный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | НИОКР и опытно-экспертные работы |  |  | Уровень затрат на НИОКР в общем объеме продаж | Макс |  |  | 1 |
| 2. | Производительность труда |  |  | Выработка |  |  | Макс | 3 |
| 3. | Объем реализуемой продукции |  |  | Доля реализуемой продукции в общем объеме вводимого жилья |  |  | Макс | 2 |
| 4. | Соответствие продукции требованиям покупателей |  |  | Система учета желаний покупателя; Новые серии панельных домов; Любые варианты кирпичного домостроения; Возможность реализации без отделки |  |  |  | 3 |
| Ресурсный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие и состав основных фондов |  |  | Доля основных производственных фондов |  |  | Макс | 3 |
|  | Структура основных фондов |  |  | Коэффициент технологической структуры |  |  | Макс | 2 |
|  | Состояние основных фондов |  |  | Коэффициент износа |  | Мин |  | 2 |
|  | Эффективность использования основных фондов |  |  | Фондоотдача |  | Макс |  | 3 |
| 2. Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность и состав кадров |  |  | Доля ИТР |  | Макс |  | 2 |
|  | Возрастной состав работников |  |  | Доля работников в возрасте 31-45 лет |  | Макс |  | 3 |
|  | Компетентность руководителей |  |  | Наличие ученой степени (соответствие образования и стажа занимаемой должности) |  | Макс |  | 2 |
| 3. Информационные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Научно-технический задел |  |  | Наличие патентов, ноу-хау, |  | Макс |  | 1 |
|  | Совершенствование выпускаемой продукции |  |  | Серии панельных домов собственной разработки Многовариантность кирпичного домостроения |  | Макс |  | 3 |
| 4.Финансовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возможность финансирования из собственных средств |  |  | Коэффициент самофинансирования |  | Макс |  | 2 |
|  | Обеспеченность оборотными средствами |  |  | Коэффициент обеспеченности СОС |  |  |  | 1 |
|  | Уровень финансовой зависимости |  |  | Коэффициент финансовой зависимости |  |  |  | 1 |
|  | Эффективность использования капитала |  |  | Показатели оборачиваемости, коэффициент эффективности организации оборота капитала |  | Макс |  | 3 |
|  |  | Обеспеченность средствами на оплату труда | Среднемесячная заработная плата одного работника |  |  | Макс |  | 1 |
| Организационный блок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организационная структура | Масштаб управляемости Количество уровней иерархии |  |  | 7 2-12 |  | 2 3 |
| 2. |  | Разделение прав и ответственности | Принцип разделения прав и ответственности |  |  | «Елочка» |  | 3 |
| 3. |  | Функции: состав и качество разделения труда | Взаимосвязь работ |  |  | Групповая |  | 2 |
| 4. |  | Организационная культура | Наличие собственных традиций, большой опыт работы компании, постоянство управленческого состава |  |  |  |  | 3 |
| Управленческий блок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Возможность использования матричной или проектной структуры управления | - |  |  | - |  | 3 |
| 2. |  | Стиль управления | Сочетание автономности и централизации |  |  | Авторитарно-демократический стиль |  | 2 |
| Оценка инновационного потенциала компании |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6 – Оценка состояния инновационного климата

| № п/п |  | Оцениваемые компоненты | Оценка состояния компонента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка инновационного макроклимата |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Социальная сфера: |  |  |  |
|  |  | 1.1.Социальная напряженность | 2 |  |  |
|  |  | 1.2.Уровень коррумпированности | 3 |  |  |
|  |  | 1.3.Уровень безработицы | 3 |  |  |
|  |  | 1.4. Экологический фактор | 3 |  |  |
|  |  | 1.5.Уровень реальных доходов населения | 1 |  |  |
| 2. | Технологическая сфера |  |  |  |
|  | 2.1.Государственная технологическая политика |  |  | 3 |
|  | 2.2.Новые патенты |  |  | 1 |
|  | 2.3.Новые продукты |  |  | 3 |
|  | 2.4.Технологические изменения, имеющие существенное значение для продукта |  |  | 2 |
|  | 2.5.Степень развитости информационных технологий |  |  | 2 |
| 3. | Экономическая сфера |  |  |  |
|  | 3.1.Уровень инфляции в регионе |  |  | 2 |
|  | 3.2.Динамика курса рубля к доллару США |  |  | 2 |
|  | 3.3.Динамика ставки рефинансирования ЦБ РФ |  |  | 3 |
|  | 3.4.Доля инвестиций в инновации и создание основных фондов предприятиями регионов |  |  | 3 |
|  | 3.5.Изменение ставки налога на прибыль |  |  | 3 |
| 4. | Политическая сфера |  |  |  |
|  | 4.1.Отношения компании с органами местной власти |  |  | 3 |
|  | 4.2.Региональные программы по обеспечению населения жильем |  |  | 3 |
|  | 4.3.Государственное регулирование заработной платы и конкуренции в отрасли |  |  | 3 |
|  | 4.4.Изменение законодательства РФ |  |  | 2 |
|  | 4.5.Выборы нового губернатора |  |  | 3 |
| Оценка инновационного микроклимата |  |  |  |  |
|  | 1.Зона хозяйствования |  |  |  |
|  | 1.1. Сегмент рынка |  |  | 3 |
|  | 1.2.Отношения с поставщиками и партнерами |  |  | 3 |
|  | 2.Зона капитальных вложений – инвестиций |  |  | 1 |
|  | 3.Зона новых технологий и научно-технических информационных ресурсов |  |  | 2 |
|  | 4. Зона сырьевых и материально-технических ресурсов |  |  | 3 |
|  | 5.Зона трудовых ресурсов |  |  | 3 |
| Оценка инновационного климата |  |  |  |  |

# Задание  7. Отбор варианта инновации

1. Разработаны три варианта изобретения на технологию производства изделия. По данным таблицы 7 выбрать наиболее эффективный вариант.

Расчеты производить по методу приведенных затрат, = 0,1.

Таблица 7 – Исходные данные

| Показатели | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Инвестиции, т.д.ед. | 22 500 | 27 600 | 19 700 |
| Издержки производства на одно изделие, д.ед. | 13 600 | 14 600 | 13 700 |
| Годовой объем производства, тыс. шт. | 700 | 1 100 | 2 500 |

2. Выбрать наиболее эффективный вариант (таблица 8) применения новой техники с улучшенными качественными характеристиками.

Расчеты производить по методу приведенных затрат, = 0,12.

Таблица 8 – Исходные данные

| Вариант | Капвложения, тыс. руб. | Эксплуатационные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 вариант | 1 300 | 120 |
| 2 вариант | 1 100 | 150 |

Норма амортизации 5,3%, норма годовых затрат на ремонт 1%.

3. Выбрать наиболее эффективный вариант (таблица 9) применения новой технологии. Расчеты производить по методу приведенных затрат, = 0,15 с учетом времени эксплуатации.

Таблица 9 – Исходные данные

| Вариант | Сметная стоимость, тыс. руб. | Эксплуатационные затраты, тыс. руб. | Срок эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант | 1 300 | 260 | 25 |
| 2 вариант | 1 500 | 240 | 40 |

4. Технико-экономические показатели  технологических линий  для производства погонажных железобетонных изделий  представлены в таблице 10.

Определить наилучший вариант с применением формулы расстояний Эвклида.

Таблица 10 – Исходные данные

| Параметр | Направленность | F1 | F2 | F3 | F4 | Оптимальное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность линии, пог. км/год |  | 300 | 350 | 350 | 320 |  |
| Стоимость оборудования, тыс. $ |  | 1020 | 1500 | 1700 | 1450 |  |
| Срок окупаемости, мес. |  | 24 | 18 | 16 | 22 |  |
| Сроки установки, мес. |  | 11 | 10 | 8 | 12 |  |
| Количество рабочих, чел. |  | 15 | 17 | 16 | 15 |  |
| Занимаемая площадь, м3 |  | 650 | 550 | 655 | 560 |  |

5. Требуется выбрать наиболее эффективный вариант применения новой технологии с помощью метода равномерной оптимальности.

Таблица 11 –  Исходные данные

| Варианты | Показатели оптимальности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость, тыс. руб. | Срок эксплуатации, лет | Затраты, тыс. руб. |
| 1 | 500 | 45 | 85 |
| 2 | 500 | 50 | 90 |
| 3 | 700 | 40 | 80 |
| 4 | 600 | 50 | 85 |

6. Разработаны 4 варианта изобретения на технологию производства изделия. По данным таблицы 12  необходимо выбрать наиболее эффективный вариант, с использованием метода свертывания критериев.

Таблица 12 – Исходные данные

| Варианты | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Издержки производства, тыс. руб. | Годовой объем производства, шт. | Стоимость, руб. |  |
| 1 | 600 | 155 | 550 |  |
| 2 | 600 | 150 | 560 |  |
| 3 | 500 | 150 | 540 |  |
| Λ |  |  |  |  |

7. Выбрать наиболее эффективный вариант применения новой  техники с улучшенными качественными характеристиками. Данные приведены в таблице 13. Расчеты произвести с помощью метода «позитив-негатив».

Таблица 13 – Исходные данные

| Варианты | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Производительность, тыс. шт. | Срок окупаемости, мес. |
| 1 | 1 300 | 300 | 24 |
| 2 | 1 100 | 290 | 18 |
| 3 | 900 | 180 | 18 |
| 4 | 1 000 | 220 | 22 |

8. Предприятию предложено внедрить  в производство новые способы  упаковки  тары. Определить наиболее  эффективный проект от использования данного способа с помощью метода идеальной точки.

Таблица 14 – Исходные данные

| Варианты | Затраты, тыс. руб. | Сроки установки, мес. | Срок окупаемости, мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 11 | 24 |
| 2 | 140 | 10 | 18 |
| 3 | 290 | 8 | 12 |
| 4 | 240 | 12 | 6 |

# Задание  8. Оценка эффективности инновационной деятельности

1. Организация планирует осуществление инновационного проекта, определить показатели экономической эффективности: срок окупаемости, настоящую приведенную стоимость, внутреннюю норму доходности, индекс рентабельности; на их основе сделать заключение об эффективности инновационного проекта (таблица 15).

Таблица 15 – Исходные данные

| Номер периода | Затраты по проекту, тыс. руб. | Результаты по проекту, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 32 317 | 0 |
|  | 12 915 | 2 3 760 |
|  | 22 601 | 41 580 |
|  | 29 704 | 54 648 |
|  | 31 319 | 57 618 |
|  | 32 287 | 59 400 |
|  | 32 287 | 59 400 |
|  | 32 287 | 59 400 |
| Итого |  |  |

2. Рассчитайте величину чистого дисконтированного дохода и оцените эффективность инвестиций, вкладываемых в данный проект. Исходные данные:

| - Цена за единицу продукции, д.е.- | 55 |
| --- | --- |
| - Количество продукции выпускаемой в течение года, шт. - | 1000 |
| - Себестоимость единицы продукции, д.е. - | 46 |
| - Стоимость земли необходимой для размещения объекта, д.е. - | 10000 |
| - Стоимость зданий и сооружений, д.е. - | 6000 |
| - Ликвидационная стоимость зданий и сооружений после эксплуатации, д.е. - | 2700 |
| - Ставка доходности по проекту, % - | 12 |
| - Срок эксплуатации проекта, лет - | 5 |

3. Эффективно ли вкладывать инвестиции в проект?

| Инвестиции в проект, т.д.е. |  |
| --- | --- |
| 0 год | 15 |
| 1 год работы | 10 |
| 2 год работы | 5 |
| Ожидаемый доход в проект, т.д.е. |  |
| 1 год | 2 |
| 2 год работы | 5 |
| 3–5 лет работы | 6 |
| 6 год работы | 7 |
| Ликвидационная стоимость проекта, т.д.е. | 5,32 |
| Ставка доходности по проекту, % | 10 |
| Срок эксплуатации проекта, лет | 6 |

4. Оценить эффективность инновационного проекта по следующим 
данным:

| Инвестиции в проект, т.д.е. | 48 |
| --- | --- |
| Ожидаемые убытки, т.д.е. |  |
| 1 год | 3 |
| 2 год работы | 4 |
| В последствие ожидаемая ежегодная прибыль, т.д.е. | 8,5 |
| Ликвидационная стоимость проекта, т.д.е. | 10 |
| Ставка доходности по проекту, % | 10 |
| Срок эксплуатации проекта, лет | 8 |

5. Оценить два проекта, выбрать наиболее целесообразный (таблица 16).

Таблица 16 – Исходные данные

| Показатели | Проект 1 | Проект 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Инвестиции в проект, т.д.е., в т. ч.: | 200 | 200 |
| 0 год | 50 | - |
| 1 год работы | 100 | 100 |
| 2 год работы | 50 | 80 |
| 3 год работы | - | 20 |
| Ежегодная прибыль по проекту, т.д.е. | 50 | 55 |
| Ставка доходности по проекту, % | 10 | 15 |
| Срок эксплуатации проекта, лет | 8 | 8 |

6. В соответствии с техническим заданием заказчика предполагается осуществить инновационный проект, характеризующегося новой оригинальной технологией. На основании маркетинговых исследований производственная мощность завода определена в 90 млн шт. кирпича в год, стоимость 
– 18 млн руб.

Сроки реализации проекта: оформление отвода земельного участка 
– 2 мес.; проектно-изыскательские работы – 5 мес.; строительно-монтажные работы – 11 мес.; пусконаладочные работы – 2 мес.

Порядок ввода мощности завода 2 год – 55%, 3 год – 75%, 4 год – 100%.

Экономические показатели: отпускная цена – 9 руб. за штуку; себестоимость  – 8 руб. за штуку.

Источники инвестирования: собственные средства 10 000 тыс. руб., кредит – 8 000 тыс. руб. Кредит дан на 4 года под 22% годовых.

Рассчитать поток реальных денежных средств от инвестиционной, финансовой и операционной деятельности при реализации проекта, результаты расчета представить в таблице 17.

Таблица 17 –  Поток реальных денежных средств при реализации инновационного проекта

| Номер строки | Наименование показателей | Значение показателей по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Отвод земельного участка | 400 |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы | 400 |  |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы | 4 000 | 5 000 |  |  |
|  | Приобретение оборудования | 5 500 | 800 |  |  |
|  | Пусконаладочные работы |  | 300 |  |  |
|  | Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |
|  | Выручка от продажи кирпича |  |  |  |  |
|  | Текущие издержки (без учета амортизации) |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |
|  | Налоги |  | 560 | 1 100 | 1 300 |
|  | Операционная деятельность |  |  |  |  |
|  | Акционерный капитал |  |  |  |  |
|  | Кредиты |  |  |  |  |
|  | Погашение задолженности по кредитам |  |  |  |  |
|  | Выплаты дивидендов |  | 100 | 200 | 300 |
|  | Финансовая деятельность |  |  |  |  |
|  | Излишек средств |  |  |  |  |
|  | Потребность в средствах |  |  |  |  |
|  | Сальдо на конец года |  |  |  |  |

7. Одним из инновационных проектов, осуществляемых в рамках программы развития акционерной компании «Прогресс», предусматривается выпуск новой техники. Стратегические инвесторы компании установили ограничения на доходность инвестиций не ниже 12% годовых (без учета инфляции), уровень инфляции предполагается на уровне 7%, премия за риск оценивается 
в 1%. Срок реализации проекта 18 месяцев.

Таблица 18 – Прогноз результатов реализации техники нового поколения

(поквартально), шт.

| Квартал | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выпуск новой техники | 0 | 300 | 700 | 900 | 1 000 | 1 000 |

При этом ожидается, что оптовая цена новой техники составит 
400 тыс. руб. Для организации производства необходимо приобретение нового оборудования стоимостью 200 млн руб. с отсрочкой платежа на 3 месяца под 50% годовых. В III квартале запланирована оплата маркетинговых услуг консалтинговой компании в размере 212,5 млн руб.

Амортизация оборудования начисляется по норме 20% в год. Общезаводские расходы для выпуска новой техники составляют 15 млн руб. в месяц. Заработная плата персонала с учетом начислений на ФОТ рассчитана, исходя из 30 млн руб. в месяц.

Определить показатели эффективности инновационного проекта.

# Задание  9. Экспертиза инновационного проекта

1. Определить степень согласованности мнений экспертов по четырем параметрам образцов техники с помощью коэффициента конкордации 
(таблица 19).

Таблица 19 – Исходные данные

| 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма по строкам | Квадрат суммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 2 |  |  |
| 3 | 2 | 2 | 5 |  |  |
| 1 | 2 | 1 | 3 |  |  |
| 1 | 5 | 3 | 4 |  |  |
| 2 | 1 | 4 | 1 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

2. Провести экспертизу двух инновационных проектов. Студент самостоятельно должен определить 5–10 параметров оценки ИП, коэффициент значимости (важности) каждого параметра, а затем с помощью бальной оценки рассчитать коэффициент превосходства одного проекта над другим, сделать вывод.

Результаты расчетов оформить в таблице 20.

Таблица 20 – Исходные данные

| Параметры оценки | Коэффициент значимости (важности) | Бальная оценка |  | Бальная оценка с учетом коэффициента значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект 1 | Проект 2 | Проект 1 | Проект 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | 1 (100%) | - | - | О1 | О2 |

.

3. Определите ожидаемый чистый дисконтированный доход от реализации инновационного проекта, если инвестор рассчитывает на 10%-ю доходность при уровне инфляции 6% в год и премии за риск инноватора в 3%. Срок реализации проекта – 18 месяцев.

Таблица 21 – Выручка (за вычетом переменных затрат), млн руб.

| Квартал | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выручка | 0 | 0 | 10 | 60 | 90 | 100 |

Стоимость оборудования – 75 млн руб. (оборудование приобретается в кредит с погашением основного долга ежеквартальными платежами в течение 
9 месяцев, кредитная ставка 16% годовых). Амортизация начисляется из расчета 25% в год. Арендная плата 3 млн. руб. в месяц. Косвенные расходы 
6 млн руб. в месяц.

Определите устойчивость/чувствительность инновационного проекта к изменению стоимости оборудования.

4. Рассчитайте срок окупаемости инновационного проекта при дисконте 17%. Срок реализации проекта – 18 месяцев.

Таблица 22 – Выручка, млн руб.

| Квартал | 1 | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выручка | 0 | 0 | 20 | 120 | 1 800 | 200 |

Удельный вес прямых переменных затрат в выручке – 34%. Стоимость оборудования 150 млн руб. Амортизация начисляется из расчета 25% в год. Арендная плата 6 млн руб. в месяц. Косвенные расходы 4 млн руб. в месяц.

Определите устойчивость/чувствительность инновационного проекта к изменению срока его реализации.

5. Рассчитайте индекс доходности инновационного проекта при дисконте 17%. Срок реализации проекта – 18 месяцев.

Таблица 23 – Выручка (за вычетом переменных затрат), млн руб.

| Квартал | 1 | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выручка | 0 | 0 | 30 | 180 | 2 700 | 300 |

Стоимость оборудования 225 млн руб. (оборудование приобретается в кредит с рассрочкой платежей на 9 месяцев, кредитная ставка 16% годовых). Амортизация начисляется из расчета 25% в год. Арендная плата 9 млн руб. в месяц. Косвенные расходы 36 млн руб. в месяц.

Определите устойчивость/чувствительность инновационного проекта к изменению объема реализации.

6. Найдите внутреннюю норму доходности инновационного проекта при дисконте 17%. Срок реализации проекта 18 месяцев.

Таблица 24 – Выручка (за вычетом переменных затрат), млн руб.

| Квартал | 1 | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выручка | 0 | 0 | 5 | 30 | 45 | 50 |

Удельный вес прямых переменных затрат в выручке — 34%. Стоимость оборудования 40 млн руб. (оборудование приобретается в кредит с рассрочкой платежей на 9 месяцев, кредитная ставка 16% годовых). Амортизация начисляется из расчета 25% в год. Арендная плата 2 млн руб. в месяц. Косвенные расходы 6 млн руб. в месяц.

Определите устойчивость/чувствительность инновационного проекта к изменению цены привлеченного капитала, если уровень инфляции, принятый при расчете дисконта, составил 8%, а премия за риск – 2%.

Примечание: анализ устойчивости и чувствительности проводится посредством варьирования одного из выбранных факторов при фиксированных значениях остальных с шагом 5%.

7. Оценить два портфеля инновационных проектов, рассчитать коэффициенты предпочтения по рентабельности, по затратам, средний коэффициент, сделать выводы.

Таблица 25 – Экономические показатели

| Проект | Портфель А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты, д.е. | Прибыль, д.ед. | Рентабельность |  | Доля затрат |
| № 1 | 22 000 | 41 800 |  |  |  |
| № 2 | 18 000 | 32 400 |  |  |  |
| Общая оценка портфеля А |  |  |  |  |  |
| Проект | Портфель Б |  |  |  |  |
|  | Затраты, д.е. | Прибыль, д.ед. |  | Рентабельность | Доля затрат |
| № 1 | 34 000 | 59 500 |  |  |  |
| № 2 | 30 000 | 57 000 |  |  |  |
| Общая оценка портфеля Б |  |  |  |  |  |

8. Оценить систему координации выполнения нескольких инновационных проектов и управления ресурсами, выделяемых на их реализацию. Имеется 5 вариантов проектов, которые можно реализовать на 5 объектах.  Должны быть реализованы все проекты, на каждом объекте может быть реализован лишь один проект. Эффективность реализации каждой инвестиции на каждом из объектов представлена в таблице 26.

Таблица 26 –  Эффективность реализации инновационно-инвестиционных проектов

| Инновационно-инвестиционные проекты | Объекты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0,12 | 0,02 | 0,5 | 0,43 | 0,15 |
| 2 | 0,71 | 0,18 | 0,81 | 0,05 | 0,26 |
| 3 | 0,84 | 0,76 | 0,26 | 0,37 | 0,52 |
| 4 | 0,22 | 0,45 | 0,83 | 0,81 | 0,65 |
| 5 | 0,49 | 0,02 | 0,5 | 0,25 | 0,27 |

# Необходимо распределить проекты по объектам таким образом, чтобы суммарная эффективность от реализации всех проектов была максимальной.

# Задание  10. Риски в инновационной деятельности

1. Основные финансовые показатели деятельности организации представлены в таблицах 27–29. Определить зону риска с применением статистического метода.

Таблица 27 – Выручка (тыс. руб.)

| Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 135 | 150 | 165 | 155 | 143 |

Таблица 28 – Себестоимость  (тыс. руб.)

| Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 125 | 140 | 175 | 125 | 132 |

Таблица 29 – Прибыль от реализации (тыс. руб.)

| Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 10 | -10 | 30 | 11 |

2. Основные финансовые показатели деятельности организации на начало и конец периода представлены в таблице  30. Определить зону риска с применением метода целесообразности затрат.

Таблица 30 – Анализ финансовой устойчивости организации

| № строки | Показатели | на начало периода (тыс. руб.) | на конец периода (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Источники собственных средств за вычетом иммобилизации | 80 568 | 88 603 |
| 2 | Основные средства и вложения | 68 751 | 82 241 |
| 3 | Наличие собственных оборотных средств |  |  |
| 4 | Долгосрочные, среднесрочные и заемные средства | 0 | 0 |
| 5 | Наличие собственных и долгосрочных, среднесрочных заемных средств формирования запасов и затрат |  |  |
| 6 | Краткосрочные кредиты и заемные средства | 164 074 | 137 925 |
| 7 | Общая величина основных источников формирования запасов и затрат |  |  |
| 8 | Общая величина запасов и затрат | 43 248 | 49 352 |
| 9 | Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств |  |  |
| 10 | Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных, среднесрочных заемных источников формирования запасов и затрат |  |  |
| 11 | Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов и затрат |  |  |
| 12 | Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации S={S(стр. 9), S(стр. 10), S(стр. 11)} |  |  |

- Оценить финансовое состояние организации с применением метода анализа нормы прибыли (таблица 31).

Таблица 31 – Основные показатели для анализа нормы прибыли

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование показателей | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем продаж | 123 | 132 | 152 | 135 | 145 |
| 2 | Себестоимость | 115 | 122 | 145 | 130 | 140 |
| 3 | Прибыль |  |  |  |  |  |
| 4 | Норма прибыли |  |  |  |  |  |

4. Предприятие вложило 100 у. д.ед. в проект, связанный с риском, в расчете заработать за год 200 у. д.ед. Проект потерпел неудачу и вложенные в него деньги пропали. Каков убыток предприятия, принимая, что инфляция составила 50% за год?

5. Возможно осуществление двух новых проектов, сопряженных с риском. Первый проект сулит получение в течение года прибыли 15 млн у. д.ед. с вероятностью 0,4, но не исключается и убыток 2 млн у. д.ед. Второй проект обещает прибыль 10 млн у. д.ед. с вероятностью 0, 5, возможный убыток может составить 8 млн у. д.ед.

Какой проект предпочтительнее с точки зрения:

- ожидаемой прибыли.

- меньшего различия в вероятностях прибылей и убытков.

- соотношения изменений вероятностей прибыли и ее величины.

- соотношения изменений вероятностей убытка и его величины.

- соотношения возможных сумм прибылей и убытков.

6. Владельцу груза приходится принимать одно решение из двух: страховать или не страховать перевозимый груз. Риск заключается в том, что возможна катастрофа с вероятность 0,1, в результате чего груз будет утрачен. Если груз застрахован, то в случае его утраты владелец получает страховую компенсацию, если груз не застрахован – владелец теряет его стоимость.

Компенсация 100 у. д.ед., стоимость груза 95 у. д.ед., стоимость страховки 5 у. д.ед. Данные для расчета представлены в таблице 32.

Таблица 32 – Матрица полезности страхования груза

| Решение владельца груза | Катастрофа – вероятность 0,1 | Без катастрофы – вероятность 0,9 |
| --- | --- | --- |
| Страховать | +100 | -5 |
| Не страховать | -95 | +5 |

7. Инновационная компания разработала новый витамин, стимулирующий творческую активность персонала. Затраты на проведение исследований и испытаний препарата составили 20 тыс. руб. К препарату проявили интерес две фармацевтические компании. Они готовы купить сырье для производства витамина за 40 тыс. руб. Себестоимость сырья для организации-инноватора составит 10 тыс. руб. Вероятность того, что компании купят или не купят сырье, одинакова: 50:50. Просчитать возможные результаты инновационной деятельности:

а) ни одна из компаний не купит сырье;

б) сырье и технологию производства приобретет лишь одна из компаний;

в) сырье и технологию закупят обе фармацевтические компании;

г) наиболее ожидаемый доход от инновации (rе);

д) рискованность инвестиций (коэффициент вариации).

8. Инвестор оценивает два инновационных проекта по критерию риска (таблица 33).

Таблица 33 – Исходные данные

| Проект 1 | Доходность, % | -20 | -10 | 5 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вероятность, % | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 |
| Проект 2 | Доходность, % | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|  | Вероятность, % | 5 | 20 | 50 | 20 | 5 |

Рассчитать:

- Наиболее вероятное значение доходности по проектам (rе);

- Риск убыточности проектов (Z).

9. При изучении статистики освоения новой продукции были получены следующие данные (таблица 34).

Таблица 34 – Исходные данные

| Группы проектов | Средняя сумма инвестиций, тыс. руб. | Число проектов | Число неудач |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240 | 12 | 2 |
| 2 | 400 | 8 | 1 |

Принимая решение об освоении новой продукции, сколько руководитель предприятия должен быть готов «потерять» в среднем  на каждом новом типе изделий (мера риска).

10. Предварительная оценка результатов инновационного проекта создания консалтингового подразделения аудиторской компании показала, что наиболее ожидаемый доход от этой новации составит 700 тыс. руб., но точность расчетов (стандартное отклонение, колеблемость) составляет 40%. Оценить меру риска и убыток по проекту.

# Задание  11. Финансирование инновационной деятельности

- Собственный капитал организации имеет следующую структуру (таблица 35).

Таблица 35 – Составляющие собственного капитала

| № п/п | Финансовый источник | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акционерный капитал | 3 000 |
| 2 | Амортизационный фонд | 600 |
| 3 | Прибыль | 1 300 |
| 4 | Безвозмездные поступления | 100 |
| 5 | Рыночная капитализация компании составляет | 5 000 |
| 6 | Дивиденды | 130 |

Определить цену собственного капитала.

- Привлеченный  капитал организации имеет следующую структуру (таблица 36).

Таблица 36 –  Составляющие заемного капитала

| № п/п | Финансовый источник | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кредиты и векселя | 300 |
| 2 | Облигации заем | 70 |
| 3 | Беспроцентное бюджетное финансирование | 130 |

Определить цену привлеченного капитала, если ставки по кредитам и векселям 20% годовых, купон по облигациям установлен в размере 25% годовых.

- Определить структуру капитала организации (таблица 37).

Таблица 37 – Источники средств организации

| Источники средств | Размер средств, тыс.руб. | Цена источника, % |
| --- | --- | --- |
| Собственные средства | 5000 | 1,56 |
| Привлеченные средства | 500 | 15,5 |

- Предприятие осваивает новую технологию производства продукции и предполагается, что с четвертого года экономическая прибыль будет расти ежегодно на 5%. Средневзвешенная стоимость капитала предприятия равна WACC = 10%. Прогноз прибыли предприятия после налогообложения по годам соответственно 50 000 руб., 60 000 руб. и 70 000 руб. Прогноз суммарных чистых активов предприятия по годам соответственно 250 000 руб., 270 000 руб. и 
290 000 руб. Определить экономическую стоимость предприятия.

Примечание: экономическая стоимость предприятия полагается равной стоимости потока экономических прибылей, дисконтированных по средневзвешенной стоимости капитала предприятия.

5. Для реализации собственной инновационной разработки, позволяющей снизить издержки на 10% на существующий выпуск, организации необходим 
1 млн руб. Собственных средств у организации 900 тыс. руб.

Сберегательный банк принимает вклады на следующих условиях: сумму, положенную на срок не менее 1 года, — 15% годовых, не менее 6 мес. — 13% годовых, не менее 3 мес. — 12% годовых.

Какой вариант вклада  наиболее эффективен для организации?

6.Для наращивания выпуска производимой продукции  на 10% организации необходимо 1 млн руб.

Существует два типа погашения кредита: аннуитетными и дифференцированными платежами.

В случае аннуитетных платежей заемщик выплачивает каждый месяц фиксированную сумму банку, при дифференцированных платежах эта сумма каждый месяц уменьшается.

Определить наиболее эффективную схему кредитования для организации при краткосрочном и долгосрочном кредитовании.

7.Фирма намерена радикально изменить структуру выпуска продукции и освоить производство нового продукта на базе собственной разработки.

Для достижения цели руководство решило поручить финансовому аналитику сравнить три варианта приобретения оборудования и выбрать наиболее эффективный: покупка за счет собственных средств, за счет заемных средств и финансовая аренда.

Исходные данные: стоимость оборудования с НДС 12 млн руб., ставка дисконтирования 14%, ставка налога на прибыль 20%, срок полезного использования оборудования 8 лет, срок лизингового договора равен сроку предоставления кредита 3 года, авансовый платеж по лизингу 10%, налог на имущество 2,2%, сумма кредита 10 800 тыс. руб.

8. Предприятие приобретает оборудование для производства инновационной продукции.

Стоимость у лизингодателя 500 млн руб. с равномерной рассрочкой платежа в течение пяти лет.

При покупке на заводе-изготовителе – 400 млн руб. Если использовать вариант покупки, то можно получить кредит в банке на пять лет под 10% годовых. Ставка налога на прибыль 20%.

Требуется оценить преимущество лизинга по сравнению с финансированием покупки за счет кредита банка.

Расчеты представить в таблице 38.

Таблица 38 – Сравнительный анализ эффективности лизинга

| Показатель | Годы |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| Лизинговый платеж |  |  |  |  |  |  |
| Налоговая льгота по лизингу |  |  |  |  |  |  |
| Посленалоговая стоимость лизинга |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированная стоимость лизинговых платежей |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| Возврат кредита |  |  |  |  |  |  |
| Остаток кредита |  |  |  |  |  |  |
| Проценты за кредит |  |  |  |  |  |  |
| Общая сумма платежа |  |  |  |  |  |  |
| Налоговая льгота по процентам за кредит |  |  |  |  |  |  |
| Посленалоговая стоимость кредита |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |
| Налоговая льгота на амортизацию |  |  |  |  |  |  |
| Посленалоговая стоимость объекта |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированная стоимость кредита |  |  |  |  |  |  |

9. Руководство фирмы осознаёт важность инноваций и поэтому предполагает освоить производство нового продукта. Определить точку безубыточного производства, если постоянные затраты равны 20 000 руб., цена реализации единицы продукции – 50 руб., переменные затраты на единицу продукции 
– 30 руб.

Задание  12. Типы инновационного поведения фирм

В процессе занятия необходимо обосновать, в чем проявляется инновационный аспект конкурентного поведения фирм, заключение оформить в виде таблицы 39.

Таблица 39 –  Инновационный аспект конкурентного поведения фирм

| Тип поведения | Примечание |
| --- | --- |
| Виолентный |  |
| Патиентный |  |
| Эксплерентный |  |
| Коммутантный |  |

Задание  13. Организационные формы и функции специалистов

в инновационной деятельности

В процессе занятия необходимо выявить организационные формы и функции специалистов в инновационной деятельности, заполнить схемы.

Организационные формы ИД

Отраслевые

Региональные

Федеральные

Внутрифирменные

Межфирменные

Схема 1 – Организационные формы ИД

Персонал

Новаторы

Специалист: функции

Организаторы

Специалист: функции

Предприниматели

Специалист: функции

Схема 2 – Функции специалистов в инновационной деятельности

Задание  14. Формирование инновационной культуры организации

В процессе занятия необходимо рассмотреть вопросы:

1. Понятие, принципы, источники и ключевые задачи развития инновационной культуры в организации.

2. Мотивация творческой деятельности персонала.

3. Сформулировать среди  эмоционально-волевых характеристик личности качества, наиболее важные для инновационного менеджера, разработать профессиональный стандарт по профессии «Менеджер инновационной деятельности».

Таблица 40 – Формирование должностных обязанностей

| Направление деятельности работников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Требования к практическому опыту работы |  |  |  |
| Требования к необходимости сертификации |  |  |  |
| Требования к состоянию здоровья |  |  |  |
| Требуемый уровень профессионального образования и обучения |  |  |  |
| Перечень должностных обязанностей |  |  |  |
| Перечень основных умений, навыков и знаний, требуемых для выполнения должностных обязанностей |  |  |  |
| Должностные обязанности | Основные умения и навыки, необходимые для выполнения должностных обязанностей | Основные знания, необходимые для выполнения должностных обязанностей |  |

Вопросы к экзамену

- Изложите существующую типологию инноваций.

- Охарактеризуйте существующие формы инноваций.

- В чем сходство и различие в определениях новшества и нововведения?

- Раскройте три формы инновационного процесса.

- В чем сущность диффузии инноваций?

- Каковы основные методы выявления тенденций технологического развития?

- В чем специфика цикличности инновационных процессов?

- Какова связь между циклами Кондратьева и инновациями?

- Назовите факторы формирования макроинновационных стратегий.

- Перечислите и охарактеризуйте основные инновационные стратегии.

- Раскройте связь инновационных стратегий с этапами жизненного цикла инновационного продукта.

- В чем заключается специфика исследовательских инициативных инновационных проектов?

- Дайте характеристику инвестиционных проектов, связанных с созданием и реализацией инноваций.

- Каковы принципы оценки эффективности инновационных проектов?

- Раскройте понятие дисконтирования финансовых потоков.

- Каковы принципы управления инновационными проектами?

- В чем особенности выбора приоритетных направлений инновационных проектов?

- Раскройте понятие венчурного инновационного бизнеса.

- Каковы основные особенности венчурного инвестирования?

- Раскройте основные этапы и график венчурного инвестирования.

- Дайте определение уровням интеллектуальных знаний.

- Охарактеризуйте основные виды интеллектуальной собственности.

- Каковы основные формы передачи технологий?

- Что такое роялти и паушальный платеж?

- Каковы основные виды лицензионных платежей?

- Как осуществляется планирование и формирование рынка нововведений?

- В чем особенности маркетинга инноваций?

- В чем специфика маркетинга инноваций в рамках вертикальной интеграции?

- Охарактеризуйте маркетинг инноваций в условиях конверсии НИОКР.

- Каковы государственные аспекты регулирования инновационного развития?

- Определите основные инструменты государственной инновационной политики.

- Каковы цели и приоритеты научно-технического развития России?

- Раскройте основы методологии Форсайт-технологии прогнозирования в инновационном менеджменте.

- Каковы основные понятия и методы технологического прогнозирования?

- Дайте оценку мировым прогнозам инновационно-технологического развития.

5. Критерии оценки работы обучающегося

Критерии оценки аудиторной работы обучающегося

Формами контроля аудиторной работы обучающихся на лекциях и практических занятиях являются: тестирование, собеседование и/или дискуссия, решение практических заданий.

Каждая форма текущего контроля оценивается по 5-ти балльной шкале. Критерии оценки представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Критерии оценки аудиторной работы обучающегося

| № | Форма контроля | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тестирование | 5 баллов – более 85% верных ответов. 4 балла – от 66 до 84% верных ответов. 3 балла – от 50% до 65% верных ответов. 2 балла – от 25% до 50% верных ответов. 1 балл – от 0% до 25% верных ответов. |
| 2. | Собеседование и/или дискуссия | 5 баллов - обучающийся демонстрирует знание исследуемого предмета; грамотно аргументирует свою позицию; умеет высказывать и обосновать свои суждения; конструктивно реагирует на критику оппонентов; свободно владеет терминологией; показывает связь теории с практикой. 4 балла - обучающийся демонстрирует знание исследуемого предмета, ориентируется в материале; дает общую аргументацию своей позиции, владеет терминологией; осознанно применяет теоретические знания, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный. 3 балла - обучающийся демонстрирует наличие общего представления о предмете дискуссии; в изложении материала и теоретических понятиях допускает неточности; не может доказательно обосновать свои суждения; не в полной мере владеет терминологией. 2 балла – обучающийся демонстрирует наличие общего представления о предмете; излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в понятиях, в применении теоретических знаний, не может доказательно обосновать свои суждения 1 балл – отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в терминологии, искажен смысл категорий и понятий; в ответе проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении. |
| 3 | Решение практических заданий | 5 баллов – составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. 4 балла – составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. 3 балла – задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде. 2 балла – задание понято правильно, в логическом рассуждении присутствуют существенные ошибки, допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде. 1 балл – задание понято правильно, но задача решена неверно. |

По итогам работы за семестр выводится средний балл по работе каждого обучающегося в аудитории с разбивкой по каждой компетенции (как простое среднеарифметическое из всех набранных баллов, результат оценки округляется до целого в меньшую сторону).

Критерии оценки самостоятельной работы обучающегося

Формы самостоятельной работы по дисциплине: ответ на контрольный вопрос, тестирование, решение практических заданий.

Каждая форма текущего контроля оценивается по 5-ти балльной шкале.

Таблица 2 - Критерии оценки самостоятельной работы обучающегося

| № | Форма контроля | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контрольный вопрос | 5 баллов – демонстрирует высокое знание темы, грамотное владение терминологией, дает ясные и точные ответы на все вопросы по теме; не испытывает затруднений при самостоятельном воспроизведении материала; соблюдает правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ; выполняет работу без ошибок и не допускает недочётов. 4 балла – демонстрирует знание темы, грамотное владение терминологией, не на все вопросы по теме дает ясные и точные ответы; выполняет работу без ошибок и допускает незначительные недочёты; соблюдает культуру письменной речи и правила оформления письменных работ; испытывает незначительные затруднения при самостоятельном воспроизведении материала. 3 балла – демонстрирует наличие общего представления о теме, не уверенно владеет терминологией, не на все вопросы по теме дает ясные и точные ответы; знания и усвоения материала на уровне удовлетворительных требований; испытывает затруднения при самостоятельном воспроизведении материала; испытывает затруднения при ответах на видоизменённые вопросы; выполняет работу без грубых ошибок; допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи и правил оформления письменных работ. 2 балла – демонстрирует поверхностное понимание темы, неуверенно владеет терминологией, не на все вопросы по теме дает ясные и точные ответы; знания и усвоение материала на уровне минимальных требований; испытывает значительные затруднения при самостоятельном воспроизведении материала; испытывает затруднения при ответах на видоизменённые вопросы; допускает грубые ошибки при воспроизведении изученного материала; допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи и правил оформления письменных работ. 1 балл - правильно выполняет менее половины письменной работы; допускает значительное число грубых ошибок и недочётов; допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи и правил оформления письменных работ; знания и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований; демонстрирует наличие отдельных представлений об изученном материале, отсутствие умения работать на уровне воспроизведения; затруднения в ответах на стандартные вопросы; допускает наличие грубых ошибок; не соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи. |
| 2. | Тестирование | 5 баллов – более 85% верных ответов. 4 балла – от 66 до 84% верных ответов. 3 балла – от 50% до 65% верных ответов. 2 балла – от 25% до 50% верных ответов. 1 балл – от 0% до 25% верных ответов. |
| 3 | Решение практических заданий | 5 баллов – составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. 4 балла – составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. 3 балла – задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде. 2 балла – задание понято правильно, в логическом рассуждении присутствуют существенные ошибки, допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде. 1 балл – задание понято правильно, но задача решена неверно. |

По итогам работы за семестр выводится средний балл по самостоятельной работе каждого обучающегося с разбивкой по каждой компетенции (как простое среднеарифметическое из всех набранных баллов, результат оценки округляется до целого в меньшую сторону).

Критерии оценки результатов экзамена

По результатам аудиторной и самостоятельной работы обучающийся получает суммарную оценку по аудиторной и самостоятельной работам. Если обучающийся получил суммарную оценку менее 2-х баллов, то он к экзамену не допускается.

Экзамен проводится в форме письменной работы, содержащей открытые вопросы, тестовые вопросы и задачи.

Критерии оценки по результатам сдачи экзамена:

- правильный ответ на каждый открытый вопрос – 2 балла.

- правильный ответ на каждый тестовый вопрос – 1 балл;

- правильно решенная задача  - 4 балла.

Если обучающийся набрал:

- менее 40% от общего количества баллов, то он получает 1 итоговый балл;

- от 40% до 60% от общего количества баллов, то он получает 2 итоговых балла;

- от 60% до 70% от общего количества баллов, то он получает 3 итоговых балла;

- от 70% до 90% от общего количества баллов, то он получает 4 итоговых балла;

- более 90% от общего количества баллов, то он получает 5 итоговых баллов.

Если обучающийся набрал:

- менее 50% от общего количества баллов, то он считается не прошедшим данный вид контроля и получает оценку «не удовлетворительно», которая выставляется в ведомость;

- от 50% до 70% от общего количества баллов, то обучающийся прошел данный вид контроля и получает оценку «удовлетворительно», которая выставляется в ведомость;

- от 70% до 90% от общего количества баллов, то обучающийся прошел данный вид контроля и получает оценку «хорошо», которая выставляется в ведомость;

- более 90% от общего количества баллов, то обучающийся прошел данный вид контроля и получает оценку «отлично», которая выставляется в ведомость.

Критерии оценки освоенности компетенций в рамках дисциплины

По итогам текущей работы в семестре и сдачи экзамена выводится итоговая оценка уровня освоения компетенции по каждому обучающемуся по сумме всех баллов, набранных за семестр:

Битогi = Баудi + Бсамi + Бэкз ,	(1)

где Б итогi  - итоговая оценка освоенности i-той компетенции;

Баудi -  оценка освоенности i-той компетенции по аудиторной работе;

Бсамi  - оценка освоенности i-той компетенции по самостоятельной работе;

Бэкз - оценка за экзамен.

Критерии оценки освоенности компетенции представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Критерии оценки освоенности компетенции

| Итоговая оценка уровня освоения компетенции (Битогi) |  |  |
| --- | --- | --- |
| До 7 баллов | От 7 до 10 баллов | Свыше 10 баллов |
| Компетенция не освоена. Обучающийся частично показывает знания, входящие в состав компетенции; понимает их необходимость, но не может их применять. | Компетенция освоена на пороговом (базовом) уровне. Обучающийся показывает общие знания, входящие в состав компетенции; имеет представление об их применении; показывает умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из полученных знаний. | Компетенция освоена на повышенном уровне. Обучающийся показывает полноту знаний; демонстрирует умения и навыки решения типовых задач; умения принимать решения, разрабатывать и применять документы, связанные с производственной деятельностью; способен самостоятельно решать проблемы/задачи на основе изученных методов, приемов и технологий. |

Пороговый (базовый) уровень освоения компетенции является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины.

Повышенный уровень освоения компетенции характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции для обучающегося.

Продвинутый уровень освоения компетенции – максимально возможная выраженность компетенции с учетом личностных характеристик обучающегося:

- активное участие в конференциях, конкурсах и т.д. по темам (вопросам) дисциплины;

- разработка и реализация проектов с применением компетенций, закрепленных за дисциплиной;

- умение применять теоретические знания для решения практических задач. Задач повышенной сложности, нестандартных задач и др.